## Slide 1: 개발 Spec. 정의
경영인프라 O.G. 2025

## Slide 2: Revision
날짜 | 버전 | 작성자 | 세부내용
2019.08.06 | 1.0 | 전준호 | 
수정사항

## Slide 3
Green Connect
개발범위
사용자
마트
메인
업체상세
검색
지도
찜내역
마이페이지
로그인
찜하기
로그인
회원가입
업체등록
업체메인
기본정보관리
예약관리
이벤트관리
메뉴관리

## Slide 4
Front-end
모듈정의
화면 UI
React-Redux (템플릿 활용 예정)
REST Server
(Back-end)
매칭 서비스 구현
Springboot (템플릿 활용 예정)

## Slide 5
개발일정 (Cycle#1)
 | 7月 | 8月 | 9月
교육 |  |  | 
설계 |  |  | 
개발/배포 |  |  | 
테스트 |  |  | 
전체공유 (팀세미나) |  |  | 
~7/19
템플릿 실습교육
7/22 ~ 8/2
개발 Spec. 정의 및 설계
8/5 ~ 9/13
개발(단위테스트) 및 운영배포
9/16 ~ 9/24
통합테스트
9/25
발표